# Vinyld

# Plan testiranja

# Verzija 1.0

# Istorija revizija

| Datum | Verzija | Opis | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.06.2026 | 1.0 | Inicijalna verzija | Lazar |

# Sadržaj

1.	Ciljevi	4

2.	Opseg	4

3.	Reference	4

4.	Zahtevi za testiranje	4

5.	Strategije testiranja (Test Strategy)	7

5.1	Tipovi testiranja (Testing Types)	7

5.1.1	Testiranje podataka i integriteta baze podataka (Data and Database Integrity Testing)	7

5.1.2	Testiranje sistema (System Testing)	7

5.1.3	Testiranje poslovnog ciklusa (Business Cycle Testing)	8

5.1.4	Testiranje korisničkog interfejsa (User Interface Testing)	9

5.1.5	Testiranje performansi (Performance Testing)	9

5.1.6	Testiranje opterećenja (Load Testing)	10

5.1.7	Testiranje kritičnih slučajeva (Stress Testing)	11

5.1.8	Testiranje volumena (Volume Testing)	12

5.1.9	Testiranje sigurnosti i kontrole pristupa (Security and Access Control Testing)	12

5.1.10	Testiranje otkaza i oporavka (Failover / Recovery Testing)	13

5.1.11	Testiranje konfiguracije (Configuration Testing)	15

5.1.12	Testiranje instalacije (Installation Testing)	15

5.2	Alati	16

6.	Resursi	16

6.1	Radnici	17

6.2	Sistem	18

7.	Glavne postavke testiranja	19

8.	Rezultati testiranja	19

8.1	Model testiranja	19

9.	Projektni zadaci	20

# Plan Testiranja

# Ciljevi

Ovaj dokument sadrži opis plana testiranja sistema Vinyld. Namena dokumenta je da opiše način provere funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva postavljenih pri realizaciji web aplikacije za recenziranje albuma i pesama, kreiranje plejlisti i povezivanje korisnika kroz zajednicu.

- Izdvojiti komponente sistema koje treba testirati na osnovu postojećih informacija o projektu.

- Izdvojiti zahteve testiranja na osnovu datih predloga (na višem nivou).

- Predložiti i opisati strategije testiranja koje će biti korišćene.

- Odrediti resurse koji će biti potrebni za testiranje i proceniti vreme i trud koji treba uložiti pri testiranju.

- Navesti dokumente koji će opisati rezultate testiranja.

# Opseg

Plan testiranja se odnosi na integraciju sistema i proveru izvršne verzije aplikacije Vinyld.

Plan testiranja ne opisuje detaljno jedinično testiranje pojedinačnih funkcija, komponenti ili pomoćnih modula, jer se podrazumeva da je kod testiran pre uključivanja u finalnu verziju aplikacije.

Plan testiranja će se odnositi na:

- testiranje korisničkog interfejsa prema različitim tipovima korisnika: posetilac, registrovani korisnik, administrator, kritičar i muzičar,

- testiranje komunikacije sa PostgreSQL bazom podataka preko Drizzle ORM sloja,

- testiranje komunikacije Next.js Server Actions, React komponenti, API ruta i eksternog Spotify REST API servisa,

- testiranje funkcionalnosti izvršne verzije aplikacije, uključujući naknadno uvedene administratorske i specijalizovane korisničke uloge,

- testiranje dostupnosti, performansi, sigurnosti i ponašanja sistema pri otkazu eksternih servisa.

# Reference

Reference na osnovu kojih će biti napisan Plan testiranja su:

- Vizija sistema Vinyld.

- Specifikacija zahteva sistema Vinyld i

- Detaljno – arhitekturni projekat Vinyld.

# Zahtevi za testiranje

U ovom odeljku biće navedeni oni elementi sistema koje je potrebno testirati (slučajevi korišćenja, funkcionalni i nefunkcionalni zahtevi). Ovde će biti opisano samo šta je potrebno testirati, dok će detalji o samim testovima biti navedeni kasnije u dokumentu Test specifikacija.

Testiranje podataka i integriteta baze podataka (Data and Database Integrity Testing)

- Proveriti mogućnost pristupa Neon PostgreSQL bazi kroz Drizzle ORM sloj.

- Proveriti ispravnost CRUD operacija nad korisnicima, sesijama, UserPreferences zapisima, albumima, pesmama, žanrovima, recenzijama, profesionalnim kritikama, plejlistama, lajkovima, praćenjima i zahtevima za promenu uloge.

- Proveriti referencijalni integritet veza Album-Song, Album-Genre, Story-Songs, Following, Review-Likes i Role-Request.

- Proveriti da agregacije za User Score, Critic Score, popularne albume, top kritičare, popularne korisnike i korisnike sa sličnim ukusom vraćaju tačne rezultate.

- Proveriti ponašanje sistema pri istovremenom lajkovanju, praćenju korisnika, dodavanju pesama u plejlistu i odobravanju zahteva za promenu uloge.

Testiranje sistema – funkcionalno testiranje (System Testing – functional testing)

- Proveriti slučaj korišćenja Registracija, prijava i odjava korisnika.

- Proveriti ažuriranje ličnih podataka, profilne slike i korisničkih podešavanja.

- Proveriti pretragu albuma i pesama preko Spotify API-ja i obogaćivanje rezultata lokalnim ocenama.

- Proveriti prikaz detaljne stranice albuma i pesme, uključujući metapodatke, listu pesama, korisničke recenzije, profesionalne kritike, User Score i Critic Score.

- Proveriti kreiranje, izmenu i brisanje korisničke recenzije albuma ili pesme.

- Proveriti da kritičar može da napiše, izmeni i obriše profesionalnu kritiku albuma ili pesme, sa obaveznim naslovom, ocenom, tekstom i zaključkom.

- Proveriti kreiranje, prikaz, editovanje i brisanje plejliste, kao i dodavanje i uklanjanje pesama iz plejliste.

- Proveriti lajkovanje albuma, pesama, recenzija, profesionalnih kritika i plejlisti.

- Proveriti pretragu korisnika, praćenje i prestanak praćenja korisnika.

- Proveriti feed aktivnosti prijatelja i prikaz globalno popularnog sadržaja.

- Proveriti community sekciju: najpopularniji kritičari, popularni korisnici i korisnici sa sličnim muzičkim ukusom.

- Proveriti povezivanje Spotify naloga i prikaz Now Spinning statusa.

- Proveriti podnošenje i otkazivanje zahteva za status kritičara, muzičara ili administratora.

- Proveriti administratorsko odobravanje i odbijanje zahteva za promenu uloge, kao i vraćanje privilegovanog korisnika u običnu ulogu kada je ta funkcionalnost dostupna.

- Proveriti da muzičar može da unese i menja profesionalnu biografiju koja je javno vidljiva na profilu.

Testiranje poslovnog ciklusa (Business Cycle Testing)

- Proveriti kompletan tok od registracije korisnika, pretrage albuma, kreiranja recenzije, kreiranja plejliste i pojavljivanja aktivnosti u feed-u pratilaca.

- Proveriti tok zahteva za specijalizovanu ulogu: korisnik podnosi zahtev, administrator ga odobrava, korisnik dobija nova prava i zatim izvršava funkcionalnosti nove uloge.

- Proveriti ciklus povezivanja Spotify naloga, učitavanja trenutne reprodukcije i prikaza aktivnosti na profilu.

- Proveriti da brisanje ili izmena sadržaja pravilno utiče na povezane liste, lajkove, feed i agregirane skorove.

Testiranje korisničkog interfejsa (User Interface Testing)

- Proveriti jednostavnost navigacije kroz početnu stranu, pretragu, stranicu albuma, stranicu pesme, profil korisnika, plejliste, community, podešavanja i admin stranicu.

- Proveriti konzistentnost React komponenti, formi, modala, dropdown menija, filtera, paginacije i beskonačnog učitavanja.

- Proveriti responsivnost interfejsa na desktop, tablet i mobilnim rezolucijama.

- Proveriti da korisnik dobija jasne poruke o uspehu, grešci, praznom stanju i nedozvoljenoj akciji.

- Proveriti da je ProtectedAction ponašanje jasno: neprijavljeni korisnik dobija modal za prijavu.

Testiranje performansi (Performance Testing)

- Proveriti da pretraga albuma i pesama ne traje duže od 2 sekunde u normalnim uslovima.

- Proveriti vreme učitavanja stranice albuma, pesme, profila i community sekcije uz reprezentativan broj recenzija, kritika, plejlisti i pratilaca.

- Proveriti efikasnost paginacije recenzija, feed-a i liste plejlisti.

- Proveriti da agregacioni upiti za ocene, popularnost i sličan muzički ukus imaju prihvatljivo vreme izvršenja.

Testiranje opterećenja (Load Testing)

- Proveriti odziv sistema kada mu istovremeno pristupa 200 posetilaca koji pretražuju albume i pesme.

- Proveriti odziv sistema kada 100 registrovanih korisnika istovremeno ocenjuje sadržaj, lajkuje recenzije i učitava feed.

- Proveriti da sistem može da podrži do 1000 simultanih korisnika bez značajnog pada performansi, u skladu sa arhitekturnim zahtevom.

- Proveriti uticaj ograničenja Spotify API-ja na pretragu i Now Spinning funkcionalnost pri povećanom broju korisnika.

Testiranje kritičnih slučajeva (Stress Testing)

- Proveriti ponašanje sistema kada je Spotify API nedostupan, vraća grešku ili usporen odgovor.

- Proveriti ponašanje sistema kada baza odbije konekciju, istekne konekcioni pool ili upit prekorači dozvoljeno vreme.

- Proveriti istovremeni pristup istom albumu, istoj recenziji, istoj plejlisti i istom zahtevu za ulogu.

- Proveriti ponašanje sistema pri ekstremno velikom broju rezultata pretrage i velikom broju aktivnosti u feed-u.

Testiranje volumena (Volume Testing)

- Proveriti rad sistema sa velikim brojem lokalno keširanih albuma, pesama, korisničkih recenzija, profesionalnih kritika i plejlisti.

- Proveriti vreme izvršavanja upita nad bazom sa reprezentativnom količinom test podataka.

- Proveriti da se paginacija i ograničavanje rezultata primenjuju na listama recenzija, feed-u, pretrazi i community sekciji.

Testiranje sigurnosti i kontrole pristupa (Security and Access Control Testing)

- Proveriti da samo prijavljeni korisnik može ocenjivati sadržaj, lajkovati, pratiti druge korisnike, kreirati plejliste i menjati profil.

- Proveriti da korisnik može menjati i brisati samo sopstvene recenzije, kritike, plejliste i zahteve.

- Proveriti da samo administrator može pristupiti admin stranici i odobravati ili odbijati zahteve za promenu uloge.

- Proveriti da samo kritičar može pisati profesionalne kritike, a da kritičar ne prolazi kroz tok obične korisničke recenzije ako je to pravilo implementacije.

- Proveriti da samo muzičar može uređivati profesionalnu biografiju.

- Proveriti validaciju fajlova za profilne slike i naslovne slike plejlisti: tip fajla, veličina i neuspešan upload.

- Proveriti da serverske akcije ne odaju tajne ključeve za Spotify, Vercel Blob, Better Auth i bazu podataka klijentskom sloju.

Testiranje otkaza i oporavka (Failover / Recovery Testing)

- Proveriti da je Vinyld dostupan 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, uz maksimalno vreme nedostupnosti od 5% mesečno.

- Proveriti da pad serverless instance na Vercel platformi ne dovodi do gubitka podataka i da se nova instanca može oporaviti bez ručne intervencije.

- Proveriti da neuspešna Server Action operacija ne ostavlja delimično upisane podatke u bazi.

- Proveriti ponašanje aplikacije kada su Spotify API ili Vercel Blob privremeno nedostupni.

Testiranje konfiguracije (Configuration Testing)

- Proveriti rad klijentskog dela aplikacije u modernim verzijama browsera Chrome, Firefox i Edge.

- Proveriti rad na desktop, tablet i mobilnim rezolucijama.

- Proveriti konfiguraciju promenljivih okruženja za Better Auth, Spotify API, Neon PostgreSQL i Vercel Blob.

- Proveriti da migracije baze preko Drizzle Kit alata mogu biti izvršene nad test okruženjem.

Testiranje instalacije (Installation Testing)

- Proveriti instalaciju zavisnosti projekta i uspešno pokretanje lokalnog razvojnog okruženja.

- Proveriti uspešan build Next.js aplikacije pre deployment-a.

- Proveriti deployment na Vercel test okruženje i povezivanje sa Neon test bazom.

# Strategije testiranja (Test Strategy)

Strategije testiranja predstavljaju preporuke na koji način treba vršiti testiranje softverske aplikacije. Prethodni odeljak o Zahtevima testiranja opisuje šta će biti testirano, dok će u ovom odeljku biti opisano na kako će navedeni elementi biti testirani.

Osnova svake strategije testiranja jesu tehnike koje se koriste i kriterijumi na osnovu kojih se može utvrditi kada je testiranje završeno.

## Tipovi testiranja (Testing Types)

### Testiranje podataka i integriteta baze podataka (Data and Database Integrity Testing)

| Cilj Testa: | * Utvrditi da metodi i procesi za pristup Neon PostgreSQL bazi preko Drizzle ORM sloja funkcionišu korektno i bez grešaka u podacima. |
| --- | --- |
| Tehnike: | * Izvršiti CRUD testove nad ključnim tabelama i relacijama. Proveriti validaciju, jedinstvenost zapisa, strane ključeve, kaskadno brisanje i agregacije za ocene, lajkove i popularnost. * Ručno i automatizovano uporediti očekivane i stvarne podatke u test bazi. |
| Kriterijum završetka: | * Svi planirani upiti, izmene i agregacije daju očekivane rezultate, bez nekonzistentnih ili izgubljenih podataka. |
| Napomene: | * Koristiti izolovanu test bazu sa reprezentativnim podacima; ne izvršavati testove nad produkcionom bazom. |

### Testiranje sistema (System Testing)

| Cilj testiranja: | Potvrditi korektno kretanje kroz Vinyld aplikaciju, unos podataka, obradu zahteva i prikaz rezultata za sve korisničke uloge. |
| --- | --- |
| Tehnike: | - Izvršiti svaki slučaj korišćenja, ispratiti sve tokove definisane slučajevima korišćenja, korišćenjem tačnih i netačnih podataka. - Proveriti tokove za posetioca, registrovanog korisnika, administratora, kritičara i muzičara. - Utvrditi da li se očekivane poruke o grešci i zabrane pristupa javljaju za neispravne podatke i nedozvoljene akcije. - Potvrditi da su poslovna pravila za recenzije, kritike, plejliste, praćenje i zahteve za uloge pravilno primenjena. |
| Kriterijum završetka: | - Svi planirani testovi su izvršeni. - Sve identifikovane greške su adekvatno obrađene. |
| Napomene: | - Potrebno je obezbediti pristup test deployment-u, test bazi, Spotify test aplikaciji i nalozima svih korisničkih uloga. |

### Testiranje poslovnog ciklusa (Business Cycle Testing)

| Cilj testiranja: | Potvrditi odgovarajuću primenu povezanih poslovnih procesa Vinyld platforme i utvrđenog rasporeda testiranja. |
| --- | --- |
| Tehnike: | - Testiranje simulira poslovne cikluse koji obavljaju sledeće: - Registrovanje korisnika, pretraga albuma, kreiranje recenzije, kreiranje plejliste i pojavljivanje aktivnosti u feed-u. - Podnošenje zahteva za specijalizovanu ulogu, administratorska odluka i izvršavanje funkcionalnosti nove uloge. - Povezivanje Spotify naloga, učitavanje trenutne reprodukcije i prikaz Now Spinning statusa na profilu. - Proveriti da izmene i brisanje sadržaja pravilno utiču na povezane liste, lajkove, feed i agregirane skorove. - Utvrditi da li se očekivani rezultati javljaju kada se radi sa tačnim podacima. - Potvrditi da su poslovna pravila pravilno primenjena. |
| Kriterijum završetka: | - Svi planirani testovi su izvršeni. - Sve identifikovane greške su adekvatno obrađene. |
| Napomene: | - Cikluse testirati sa više korisnika i različitim ulogama. - Poslovni model treba da identifikuje odgovarajuće zahteve i procedure koje treba testirati. |

### Testiranje korisničkog interfejsa (User Interface Testing)

| Cilj testiranja: | Potvrditi sledeće: - Navigacija kroz početnu stranu, pretragu, stranice albuma i pesme, profil, plejliste, community, podešavanja i admin stranicu je jasna i konzistentna. - Elementi interfejsa, kao što su forme, modali, filteri, dropdown meniji, kartice, dugmad i poruke o grešci, prikazuju očekivana stanja. |
| --- | --- |
| Tehnike: | - Kreirati/modifikovati testove za svaku relevantnu stranicu i komponentu da bi se potvrdila odgovarajuća navigacija, validacija unosa i prikaz stanja objekata. |
| Kriterijum završetka: | Svaka stranica treba da bude konzistentna sa prihvaćenim izgledom aplikacije i upotrebljiva na desktop, tablet i mobilnim rezolucijama. |
| Napomene: | Posebno proveriti zaštićene akcije, prazna stanja, greške pri unosu i poruke posle uspešnih operacija. |

### Testiranje performansi (Performance Testing)

| Cilj testiranja: | Potvrditi vreme odziva sistema za napravljene transakcije ili poslovne funkcije za sledeća dva slučaja: - procenjeno prosečno opterećenje: pretraga, prikaz albuma/pesme i čuvanje recenzije - procenjeno maksimalno opterećenje: veći broj korisnika, feed i community upiti |
| --- | --- |
| Tehnike: | - Koristiti test procedure napravljene za testiranje poslovnog modela. - Meriti vreme odziva pretrage, stranica albuma i pesama, čuvanja recenzija, feed-a i community sekcije. - Ponavljati testove sa jednim korisnikom i sa više virtuelnih korisnika. |
| Kriterijum završetka: | - Jedna transakcija / jedan korisnik: uspešno izvršavanje test skripti bez padova i u očekivanom vremenu. - Više transakcija / više korisnika: uspešno izvršavanje test skripti bez padova i bez značajnog usporenja. |
| Napomena: | - Testiranje performansi sistema uključuje opterećenje sistema u pozadini. - Posebno meriti uticaj Spotify API-ja, Next.js keširanja i Neon connection pool-a. - Koristiti reprezentativnu test bazu sa korisnicima, recenzijama, kritikama i plejlistama. - Testiranje treba obaviti na stabilnom test okruženju u predviđeno vreme. - Rezultate meriti više puta kako bi se izbegli slučajni mrežni skokovi. - Pretraga albuma i pesama ne sme trajati duže od 2 sekunde u normalnim uslovima. |

### Testiranje opterećenja (Load Testing)

| Cilj testiranja: | Potvrditi vreme odziva sistema za poslovne slučajeve pod uslovima različitog broja istovremenih korisnika. |
| --- | --- |
| Tehnike: | - Koristiti testove napravljene za testiranje poslovnog ciklusa. - Povećavati broj virtuelnih korisnika koji pretražuju, ocenjuju, lajkuju, kreiraju plejliste i učitavaju feed. |
| Kriterijum završetka: | - Više transakcija / više korisnika: uspešno izvršavanje test skripti bez padova i uz prihvatljivo vreme odziva. |
| Napomene: | - Testiranje opterećenja treba obaviti na test deployment-u i izolovanoj test bazi. - Voditi računa o ograničenjima Spotify API-ja pri simulaciji velikog broja korisnika. |

### Testiranje kritičnih slučajeva (Stress Testing)

| Cilj testa: | Proveriti da li sistem funkcioniše korektno i bez grešaka u sledećim kritičnim slučajevima: - nedostupan ili usporen Spotify API - prekid konekcije ka Neon PostgreSQL bazi - maksimalan broj simuliranih korisnika koji rade na sistemu - više korisnika koji zahtevaju istu transakciju nad istim podacima Napomena: Cilj testiranja kritičnih slučajeva može biti i određivanje uslova pod kojima sistem nije u mogućnosti da nastavi da radi korektno. |
| --- | --- |
| Tehnike: | - Koristiti testove koji su napravljeni za testiranje performansi. - Simulirati greške eksternih servisa, spore odgovore i istovremene zahteve nad istim albumom, recenzijom, plejlistom ili zahtevom za ulogu. - Za ostale testove koristiti više klijenata koji rade na istom ili komplementarnim testovima da bi se proizveo najgori slučaj. |
| Kriterijum završetka: | Svi planirani testovi se izvršavaju i predviđene granice sistema su dostignute bez gubitka podataka, ili su uslovi otkaza jasno dokumentovani. |
| Napomene: | - Testiranje mreže može zahtevati alat koji omogućava simulaciju usporenog ili prekinutog protoka podataka. - Testovi koji narušavaju dostupnost servisa izvode se samo u test okruženju. - Testiranje zahteva sinhronizaciju istovremenog pristupa korisnika istim zapisima. |

### Testiranje volumena (Volume Testing)

| Cilj testa: | Potvrditi da sistem funkcioniše uspešno u sledećim slučajevima: - veliki broj korisnika, albuma, pesama, recenzija, kritika, plejlisti i aktivnosti u feed-u - maksimalna veličina test baze je dostignuta i više korisnika istovremeno izvršava upite i pribavlja podatke |
| --- | --- |
| Tehnike: | - Koristiti testove koji su napravljeni za testiranje performansi. - Koristiti više klijenata koji rade na istom testu ili komplementarnim testovima da bi se proizveo veliki obim transakcija. - Kreirati test bazu sa reprezentativnom količinom podataka i proveriti pretragu, paginaciju, feed, skorove i community liste. |
| Kriterijum završetka: | Svi planirani testovi se izvršavaju i predviđene granice sistema su dostignute bez pada sistema. |
| Napomene: | - Odabrati period vremena koji će biti prihvatljiv za testiranje uslova velikog volumena i ograničenja eksternih servisa. |

### Testiranje sigurnosti i kontrole pristupa (Security and Access Control Testing)

| Cilj testiranja: | Sigurnost funkcija/podataka: Potvrditi da korisnik može da koristi samo one funkcije i podatke koji su predviđeni za tip korisnika kome pripada. Sigurnost sistema: Potvrditi da samo autorizovani korisnici mogu da pristupe zaštićenim delovima sistema. |
| --- | --- |
| Tehnike: | - Identifikovati funkcije/podatke kojima ima pravo pristupa svaki tip korisnika: posetilac, registrovani korisnik, administrator, kritičar i muzičar. - Napraviti testove za svaku ulogu i potvrditi dozvolu da izvršava transakcije specifične za tu ulogu. - Promeniti ulogu korisnika i ponoviti iste testove radi provere da li su funkcije i podaci korektno dozvoljeni ili zabranjeni. |
| Kriterijum završetka: | Za svaki tip korisnika dozvoljene transakcije funkcionišu očekivano, a zabranjene transakcije se odbijaju bez promene podataka. |
| Napomene: | Posebno proveriti admin akcije, profesionalne kritike, profesionalnu biografiju muzičara i tajnost Spotify/Neon/Vercel ključeva. |

### Testiranje otkaza i oporavka (Failover / Recovery Testing)

| Cilj testiranja: | Potvrditi da proces oporavka korektno vraća bazu podataka, aplikaciju i sistem u očekivano stanje. Sledeći tipovi uslova treba da budu uključeni u testiranje: - Nedostupnost Spotify API servisa - Prekid konekcije ka Neon PostgreSQL bazi - Neuspešan upload slike na Vercel Blob - Nekompletan ciklus (prekid u procesu čuvanja recenzije, kritike, plejliste ili zahteva za ulogu) - Neispravan ili istekao session token - Nekonzistentni podaci u test bazi |
| --- | --- |
| Tehnike: | Testovi kreirani za funkcionalno testiranje i testiranje poslovnog ciklusa koriste se za formiranje niza transakcija. - Simulirati grešku Spotify API-ja i proveriti prikaz poruke korisniku. - Simulirati grešku baze i proveriti da nema delimično upisanih podataka. - Simulirati neuspešan upload profilne ili naslovne slike. - Simulirati prekid Server Action procesa u toku upisa. Kada se uslovi iznad ostvare, dodatne transakcije treba izvršiti i procedure oporavka treba pokrenuti. Testirati ponovno učitavanje stranice nakon otklanjanja greške. Direktno proveriti stanje test baze i povezanih zapisa posle oporavka. |
| Kriterijum završetka: | U svim opisanim slučajevima aplikacija, baza podataka i sistem treba da se nakon završetka procedura oporavka vrate u očekivano i konzistentno stanje. |
| Napomena: | - Testiranje oporavka zahteva simulaciju grešaka koje nije poželjno izvoditi u produkcionom okruženju. - Resursi aplikacije, baze podataka i eksternih servisa koriste se u test režimu. - Testiranje treba obavljati u vremenu kada se test okruženje ne koristi za druge aktivnosti. |

### Testiranje konfiguracije (Configuration Testing)

| Cilj testiranja: | Proveriti i potvrditi da Vinyld klijentska aplikacija funkcioniše na konfiguracijama na kojima je predviđena za korišćenje. |
| --- | --- |
| Tehnike: | - Koristiti testove integracije i funkcionalne testove. - Pokrenuti aplikaciju u modernim browserima Chrome, Firefox i Edge. - Izvršiti izabrane transakcije na desktop, tablet i mobilnim rezolucijama. - Proveriti lokalno, test i deployment okruženje, uključujući environment promenljive. |
| Kriterijum završetka: | Za svaku podržanu kombinaciju osnovne transakcije iz testa treba da se završe uspešno, bez grešaka. |
| Napomene: | - Proveriti koje verzije browsera su dostupne za testiranje. - Proveriti da li responsive prikaz odgovara očekivanom ponašanju. - Proveriti konfiguraciju Better Auth, Spotify API, Neon PostgreSQL i Vercel Blob parametara. - Ceo sistem i zavisnosti treba opisati kao deo ovog testa. |

### Testiranje instalacije (Installation Testing)

| Cilj testiranja: | Proveriti i potvrditi da se softver korektno može instalirati i pokrenuti pod sledećim uslovima: - Nova instalacija projekta na čistom razvojnom okruženju. - Ponovno pokretanje aplikacije nakon izmene konfiguracije. - Deployment nove verzije aplikacije na Vercel test okruženje. |
| --- | --- |
| Tehnike: | - Ručno ili automatskim skriptama proveriti uslove na ciljnoj mašini. - Instalirati zavisnosti, podesiti environment promenljive, izvršiti Drizzle migracije i pokrenuti build. - Korišćenjem predefinisanog podskupa funkcionalnih testova proveriti rad aplikacije nakon deployment-a. |
| Kriterijum završetka: | Aplikacija treba da se izvršava uspešno i bez grešaka. |
| Napomene: | - Izabrati smoke testove koji potvrđuju da ne nedostaju softverske komponente: prijava, pretraga, prikaz albuma i kreiranje recenzije. |

## Alati

U sledećoj tabeli su pobrojani alati koji će biti korišćeni za testiranje sistema:

| Faza | Alat | Proizvođač/ matični proiz. | Verzija |
| --- | --- | --- | --- |
| Test Management | GitHub Projects / Issues | GitHub | TBD |
| Test Design | Markdown / Word / UML dijagrami | Microsoft / open-source | TBD |
| Defect Tracking | GitHub Issues | GitHub | TBD |
| Functional Testing | Ručno testiranje / Playwright | open-source | TBD |
| Performance Testing | Lighthouse / k6 | Google / grafana | TBD |
| Test Coverage Monitor or Profiler | Vitest coverage | Open-source | TBD |
| Other Test Tools | Postman | Postman | TBD |
| Project Management | GitHub Projects / Word / Excel | Microsoft | TBD |
| DBMS tools | Drizzle Kit / Neon Console / psql | Drizzle / Neon / PostgreSQL | TBD |

# Resursi

U ovom odelju su opisani resursi koji se mogu koristiti za testiranje sistema, glavne odgovornosti i njihovo znanje ili veštine.

## Radnici

Ova tabela pokazuje predlog rasporeda radnika na aktivnostima testiranja.

| Ljudski resursi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Radnik | Preporučeni minimalni broj radnika (broj radnika koji će raditi puno radno vreme) | Posebne preporuke / komentari |
| Rukovodilac testiranja | Lazar | Obezbeđuje nadgledanje upravljanjem procesa Odgovornosti: - Obezbediti tehničku direkciju - Prikupljanje odgovarajućih resursa - Upravljanje izveštavanjem |
| Projektant testova | Lazar | Identifikuje, određuje prioritete i implementira slučajeve testiranja Odgovornosti: - Napraviti plan testiranja - Napraviti model testiranja - Proceniti efektivnost napora uloženog u testiranje. |
| Tester sistema | Članovi tima | Izvršiti testiranje Odgovornosti: - Izvršiti testiranje - Zabeležiti rezultate - Proveriti ispravke - Opisati greške |
| Administrator testiranja sistema | Lazar | Pripremiti okruženje za testiranje i utvrditi da ono odgovara pretpostavkama. Odgovornosti: - Administrirati upravljanje testiranjem - Upravljati pristupom radnika resursima na kojima se obavlja testiranje. |
| Administrator baze podataka | Lazar | Pripremiti podatke i Neon PostgreSQL test bazu i utvrditi da njihovo stanje odgovara pretpostavkama. Odgovornosti: - Administrirati podatke i migracije baze za testiranje |
| Projektant | Lazar | Identifikovati i definisati operacije, atribute i veze između različitih klasa testova Odgovornosti: - Identifikovati i definisati klase testova - Identifikovati i definisati pakete testova |
| Implementacija | Lazar | Implementirati testove i rasporediti ih u odgovarajuće komponente sistemna. Odgovornosti: - Kreirati test procedure i skripte implementirane u test modelu. |

## Sistem

U sledećoj tabeli su navedeni sistemski resursi koji će se koristiti za testiranje Vinyld sistema.

| Sistemski resursi |  |
| --- | --- |
| Resurs | Ime / Tip / Serijski broj |
| Aplikacioni server | Vercel test/staging deployment za Next.js aplikaciju |
| Baza podataka | Neon PostgreSQL test baza |
| Klijentski test uređaji | Desktop računar Browser DevTools |
| Podržani browseri (moderne verzije) | Chrome Firefox Edge Responsive prikaz |
| Test repozitorijum | GitHub i Bitbucket repozitorijum projekta |
| Spotify servis | Spotify Developer aplikacija i test nalozi |
| Računari za razvoj testova | Lokalno razvojno okruženje Node.js i npm Drizzle Kit Browser za ručno testiranje |
| Simulator opterećenja | k6 ili Artillery test runner |

# Kontrolne tačke testiranja

Aktivnosti testiranja zavise od iteracija u razvoju softvera. Ciklus razvoja softvera Vinyld biće odrađen u jednoj iteraciji koja sadrži kompletan ciklus testiranja, planiranje, projektovanje, razvoj, izvršenje i evaluaciju.

Sledeća tabela prikazuje kontrolne tačke testiranja.

| Zadatak | Trud (pd) | Početak | Kraj |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteracija T1: R1.0 Release Planiranje testova Projektovanje testova Razvoj testova Izvršenje testova Evaluacija testova | 6 | Jun 08 | Jun 14 |

# Izlazni produkti testiranja

Rezultati testiranja koji su definisani ovim planom testiranja navedeni su u sledećoj tabeli.

| Dokument | Vlasnik | Ocena / Raspodela | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan Testiranja | Lazar | Rukovodilac testiranja | Jun 14 |
| Test okruženje | Lazar | - | Jun 14 |
| Model testiranja | Lazar | Interna ocena | Jun 14 |
| Skup test podataka | Lazar | Interna ocena | Jun 14 |
| Test procedure | Članovi tima | Interna ocena | Jun 14 |
| Test skripte | Članovi tima | - | Jun 14 |
| Test podrška | Lazar | - | Jun 14 |
| Izveštaj o uočenim greškama | Članovi tima | Rukovodilac testiranja | Jun 14 |
| Rezultati testa | Lazar | Rukovodilac testiranja | Jun 14 |
| Izveštaj o evaluaciji testa | Lazar | Rukovodilac testiranja | Jun 14 |

## Model testiranja

Model testiranja definiše sve test slučajeve zajedno sa referencama na test procedure i test skripte koje su vezane za svaki test slučaj.

# Projektni zadaci

U sledećoj tabeli su navedeni projektni zadaci testiranja sistema:

Plan testiranja

Identifikovati zahteve za testiranjem

Proceniti rizike

Razviti strategije testiranja

Identifikovati resurse testiranja

Napraviti raspored

Napraviti Plan testiranja

Projektovanje testova

Analizirati potrebni rad

Razviti model testiranja

Identifikovati i opisati test slučajeve

Identifikovati i grupisati procedure testiranja

Oceniti pokrivenost testiranja

Implementacija testova

Postaviti okruženje za testiranje

Napisati skripte za testiranje

Razviti podršku za testiranje

Identifikovati specifične funkcionalnosti za projektovanje i implementaciju modela testiranja

Utvrditi eksterne skupove podataka

Testiranje

Izvršiti test procedure

Oceniti izvršenje testova

Popraviti testove koji nisu prošli

Proveriti rezultate

Istražiti neočekivane rezultate

Zabeležiti greške

Ocena testiranja

Oceniti pokrivenost funkcionalnosti test slučajevima

Proceniti pokrivenost koda test slučajevima

Analizirati greške

Utvrditi da li su kriterijumi završetka i kriterijumi uspešnosti postignuti

Napraviti Izveštaj o oceni testiranja